# Отчет инвестиционного уполномоченного по Тогучинскому  району  за 2017 год

1. Реализуемые инвестиционные проекты

| Инициатор проекта | Наименование проекта |  | Сфера реализации проекта | Период реализации проекта | Место расположения проекта | Стадия реализации проекта | Объем инвестиций, тыс. рублей |  |  |  | Социальная эффективность проекта (например: создание новых рабочих мест, шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | планируемый на весь срок реализации проекта | фактический |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | нарастающим итогом с начала отчетного года |  | нарастающим итогом с начала реализации проекта |  |
| Реализуемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Кулон-М» | Строительство рыбохозяйственного комплекса, рыбопитомника.товарное рыбоводство |  | Сельское хозяйство | 2015-2018 | Тогучинский район, с.Колтырак | В стадии реализации | 12500 |  | 100 | 5780 | Создано 2 рабочих места |
| и/п Семёнов Н.И. | Гостинично-рекреационный комплекс «У водопада» |  | Туризм | 2011-2018 | Тогучинский район, с.Карпысак | В стадии реализации | 17000 |  | 700 | 12700 | Создание14 рабочих мест |
| ОАО «НКУ» Каменный карьер | Реконструкция цехов |  | Промышленное производство | 2015-2019 | Тогучинский район, р.п.Горный | В стадии реализации | 590000 |  | 152000 | 578405 | Улучшение условий труда Создано 47 рабочих мест |
| Глава КФХ Потапкина И.В. | Создание семейной животноводческой фермы мясного направления на 100 голов КРС |  | Сельское хозяйство | 2016-2020 | Тогучинский район, с.Лебедево | В стадии реализации | 6700 |  | 400 | 4400 | Создание рабочих мест |
| и\п Глава КФХ Есипенко В.Н | Строительство свиноводческой фермы на 600 голов свиней |  | Сельское хозяйство | 2014-2020 | Тогучинский район, п.Нечаевский | В стадии реализации | 35900 |  | 1140 | 15040 | Создание 10 рабочих мест, заработная плата до 17 тыс.руб. |
| ООО «Альянс» | Строительство складских и производственных помещений |  | Промышленное производство | 2014-2019 Срок реализации в три этапа | Г.Тогучин | В стадии реализации | 155000 |  | 25000 | 110000 | Создание более 40 рабочих мест заработная плата 17-20 тыс.руб. |
| ООО «Промышленное Партнёрство Сибирь-Профиль» | Производство пластиковых окон, межкомнатных дверей Двери - 288 тыс. шт. в год, панели 1900 тыс. шт. в год, погонажные изделия 1920 тыс. шт. в год |  | Промышленное производство | 2015-2020 Срок реализации в три этапа | Г.Тогучин | В стадии реализации | 42000 |  | 30000 | 40000 | Планируется создание 250 рабочих мест, заработная плата до 17 тыс.руб |
| ООО «Тогучинское молоко» | Реконструкция и модернизация цехов |  | Пищевая и перерабатывающая промышленность | 2008-2025 | Г.Тогучин | В стадии реализации | 150000 |  | 35000 | 121100 | Численность работников 225, увеличилась на 100 , среднемесячная з/плата 20748 руб. |
| ИП Чуриков А.Н. | Развитие туристического объекта «Пихтовый гребень» |  | Туризм | 2017-2022 | Тогучинский район | Подготовительный период | 300000 |  | 10000 | 10000 | Планируется создание 50 рабочих мест |
| ЗАО «Политотдельское» | Реконструкция коровника |  | Сельское хозяйство | 2017 | Тогучинский район, с.Пойменное | Введён в эксплуатацию | 10200 |  | 11450 | 11450 | Улучшение условий труда |
| ЗАО «Завьяловское» | Строительство родильного отделения, реконструкция телятника |  | Сельское хозяйство | 2016-2018 | Тогучинский район, п. Гремячинский | В стадии реализации | 8140 |  | 470 | 3640 | Улучшение условий труда |
| ООО «АгроЛЭНД» | Колхоз «Имени Пушкина» Строительство телятника |  | Сельское хозяйство | 2016-2017 | Тогучинский район, с.Борцово | Подготовительный период | 1500 |  | - | 250 | Улучшение условий труда |
| ООО «Сиб-Колос» | Строительство откормочного помещения |  | Сельское хозяйство | 2017-2018 | Тогучинский район с.Сурково | В стадии реализации | 2000 |  | 640 | 640 | Улучшение условий труда |
| ИП Глава КФХ Некрылов | Строительство СЖФ мясного направления |  | Сельское хозяйство | 2016-2020 | Тогучинский район с.Чемское | В стадии реализации | 7500 |  | 3660 | 6600 | Создание рабочих мест |
| ИП Глава КФХ Мелехов А.Ю. | Строительство СЖФ мясного направления |  | Сельское хозяйство | 2017-2021 | Тогучинский район с.Доронино | Подготовительный период | 13800 |  | - | - | Создание рабочих мест |
| Администрация Тогучинско го района | Строительство школы р.п.Горный, ул. Космическая,3 |  | Образование | 2013-2017 | р.п.Горный | Введена в эксплуатацию | 905000 |  | 618160 | 905000 | Создание рабочих мест |
| ООО «Сибирская инвестиционная Группа». | «Освоение угольного месторождения участка Завьяловский -2» 500 тыс.тонн угля в год |  | Промышленное производство | 2011-2020 | Тогучинский район, с.Курундусс | В стадии реализации | 658 000 |  | 7000 | 43000 | Создано 30 рабочих мест. 16 тыс.руб. среднемесячная заработная плата |
| ООО «Сибирская инвестиционная Группа». | Строительство щебёночного карьера |  | Промышленное производство | 2017-2020 | Тогучинский район, с.Родники | В стадии реализации | Нет данных |  | 5000 | 5000 | Создание 47 рабочих мест |
| ООО «Старый Тогучин» | Строительство пивоваренного завода |  | Промышленное производство | 2016-2017 | Г.Тогучин, ул.Заводская | В стадии реализации | 600000 |  | 250000 | 600000 | Создано 47 рабочих мест |
| ООО «Гектор» | Строительство магазина |  | Торговля | 2016-2017 | Г.Тогучин | Введён в эксплуатацию | 60000 |  | 50000 | 60000 | Создано 15 рабочих мест |
| Планируемые к реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инициатор проекта |  | Наименование проекта | Сфера реализации проекта | Период реализации | Место расположения проекта | Стадия реализации проекта | Объем инвестиций, тыс. рублей |  |  |  | Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест), шт. |
|  |  |  |  |  |  |  | планируемый на весь срок реализации проекта |  | фактический |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | нарастающим итогом с начала отчетного года | нарастающим итогом с начала реализации проекта |  |
| ООО «Золотые проекты» |  | «Строительство угольного разреза «Чертандинский» 5000 тыс.тонн угля в год | Промышленное производство | 2019-2026 | Тогучинский район, С.Березиково | Планируемые к реализации | 8 000 000 |  | - | 350 000 | Создание рабочих мест |
| АО «СК «Объединение инженеров-строителей» |  | Строительство угледобывающего предприятия 5000 тыс.тонн угля в год | Промышленное производство | 2018-2020 | Тогучинский район, с.Доронино | Планируемые к реализации | 7 000 000 |  | 500 | 301400 | Создание рабочих мест 929 |
| ООО «Минерал» |  | Производство строительного материала «Альдипор» 125 тыс.м3 в год | Промышленное производство | 2018-2022 | Тогучинский район, р.п.Горный | Планируемые к реализации | 249000 |  | 100 | 100 | Создание 70 -200 рабочих мест |
| ООО «Ергос-Янис» |  | Строительство завода по переработке камня и производству щебня | Промышленное производство | 2018-2020 | Тогучинский район, с.Коурак | Планируемые к реализации | Нет данных |  | - | - | Создание 194 рабочих мест |
| ООО «Таёжный источник» |  | Строительство завода по розливу артезианской воды | Промышленное производство | Поиск инвестора для реализации проекта | Тогучинский район, с.Лебедево | Планируемые к реализации | 300 |  | - | - | Создание рабочих мест |
| Концерн «Сибирь» ООО «Карьер» |  | Строительство щебёночного карьера | Промышленное производство | 2017-2020 | Тогучинский район, с.Лекарственное | Планируемые к реализации | 608600 |  | 100 | 100 | Планируется создание 53 рабочих мест |
| ООО «Битумные терминалы» |  | Строительство битумных терминалов 50 000 тонн | Промышленное производство | 2017-2020 | Тогучинский район, р.п.Горный | Планируемые к реализации | 500 000 |  | - | - | Создание 100 рабочих мест |
| НКО «СТЭЛС» |  | Создание транспортно-логистического комплекса | Промышленное производство | 2018-2020 | Тогучинский район, р.п.Горный | Планируемые к реализации | 180 000 |  | - | - | Создание 87 рабочих мест |
| ООО «Новые технологии Сибири» |  | Строительство завода по утилизации нефтешламов | Промышленное производство | 2018-2020 | Тогучинский район, р.п.Горный | Планируемые к реализации | 500000 |  | - | - | Создание 40 рабочих мест |
| АО «СК «Объединение инженеров-строителей» |  | Создание предприятия угледобывающей промышленности | Промышленное производство | 2018-2020 | Тогучинский район, р.п.Горный | Планируемые к реализации | 2000 000 |  | - | - | Создание 300 рабочих мест |

# Проблемы, возникающие при реализации инвестиционного проекта

| Наименование инвестиционного проекта | Проблема | Пути решения |
| --- | --- | --- |
| ООО «Минерал» Производство строительного материала «Альдипор» 125 тыс.м3 в год | Поиск соинвестора | Проводится работа по привлечению дополнительных инвестиций и разработке проектно-сметной документации для строительства завода. |
| ООО «Битумные терминалы» ООО «Новые технологии Сибири» | Отсутствие газа | Планируется газификация посёлка на 2018-2020 годы |
| АО «СК «Объединение инженеров-строителей» | Перевод земель из сельскохозяйственного назначения в земли промышленности | Внесение изменений в генеральный план и градостроительный план Завьяловского поселения |
| Карпысакский щебеночный карьер» ООО «Карьер» СПК «Сибирь», Мирновский сельский совет | Федеральные земли сельскохозяйственного назначения, необходимо перевести в земли промышленности в настоящий момент документы по переводу находятся в Правительстве Российской Федерации на утверждении. | Проект рассмотрен на заседании рабочей группы по инвестиционной деятельности |
| Концерн «Сибирь» ООО «Тогучин-цемент» | Упал спрос на рынке сбыта ввиду снижения потребления цемента на строительных объектах при уменьшении объёмов СМР, ухудшении общей экономической обстановки. Это резко повлияло на решение вопросов финансирования по проектированию и строительству завода. | Проект рассмотрен на заседании рабочей группы по инвестиционной деятельности |
| ПАО «Спецхоз РОДНИКИ» | Поиск инвестора, выделение земель сельскохозяйственного назначения на территории района | Проект рассмотрен на заседании рабочей группы по инвестиционной деятельности |

2. Концессионные соглашения, соглашения о муниципально–частном партнерстве

(нарастающим итогом с начала отчетного года)

| Наименование муниципального района (городского округа, органа власти) | Наименование проекта | Уровень реализации |  | Сфера реализации |  | Отрасль реализации |  | Форма реализации проекта |  | Нормативное основание реализации проекта |  | Способ реализации проекта |  | Статус реализации проекта |  | Основание реализации проекта |  | Статус соглашения |  | Дата подписания соглашения |  | Публичный партнер |  | Частный партнер |  |  | Дата ввода объекта в эксплуатацию | Срок реализации проекта (лет) |  | Технико-экономические параметры проекта |  | Общий объем инвестиций в реализацию проекта (тыс. рублей) |  | Объем частных инвестиций в реализацию проекта (тыс. рублей) |  | Бюджетные обязательства (да/нет) |  |  | Объем бюджетных обязательств (тыс. рублей) |  | Иные условные бюджетные обязательства в проекте (да/нет) | Объем иных условных бюджетных обязательств в проекте (тыс. рублей) |  |  | Привлечение консультантов и советников (юридических лиц) для реализации проекта (да/нет) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализуемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тогучинский | Строительство детского сада |  | - |  | образование |  | образование |  | ГЧП |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Муниципальное образование |  | ООО СК Строим дом для тебя» | - |  |  | - |  | - |  | 200000 |  | 197500 |  | да | - |  | - |  |  | - |  |  | нет |  |

3. Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов

| № | Инициатор обращения | Дата обращения | Цель обращения | Результат рассмотрения обращения | Действия инвестиционного уполномоченного | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | АО «СК «Объединение инженеров-строителей» | 12.01.2017 | Внесение изменений в генеральный план и градостроительный план Завьяловского поселения | Необходимо провести общественные слушания о строительстве угледобывающего предприятия и о внесении изменений в генплан и градостроительный план | Вопрос рассмотрен на заседании инвестиционного Совета |  |
| 2. | ООО «Карьер», | 12.01.2017 | Реализация проекта «Строительство Карпысакского щебеночного карьера» | Уточнённый инвестиционный проект с обозначенными мероприятиями по началу разработки карьера, объёмом инвестиций рассмотреть в мае 2017 года | Вопрос рассмотрен на заседании инвестиционного Совета |  |
| 3. | ПАО «Спецхоз РОДНИКИ» | 15.09.2017 | Реализация бизнес-плана создания и развития животноводческого комплекса по разведению крупного рогатого скота породы «Герефорд» в с.Родники Шахтинского сельсовета Тогучинского района. | Принять к сведению бизнес-план создания и развития животноводческого комплекса по разведению крупного рогатого скота породы «Герефорд». Управлению сельского хозяйства и отделу земельных и имущественных отношений администрации Тогучинского района в рабочем порядке подобрать и выделить землю. | Вопрос рассмотрен на заседании рабочей группы инвестиционной деятельности |  |
| 4 | ООО «Сибирская Инвестиционная Группа» | 27.09.2017 | Реализация инвестиционного проекта «Строительство угольного разреза участка Завьяловский -2» | - -актуализировать инвестиционные проекты «Строительство угольного разреза участка Завьяловский -2», «Строительство щебёночного завода с.Родники» - провести совместное совещание ООО «Сибирская инвестиционная группа», ООО «Сибирь-Профиль», Тогучинское РАЙПО по вопросу использования ж/дорожной площадки. | Вопрос рассмотрен на заседании инвестиционного Совета |  |
| 5 | АО «СК «Объединение инженеров-строителей» | 27.09.2017 | Реализация инвестиционного проекта «Строительство угольного разреза Доронинский» | - актуализировать инвестиционный проект - подготовить информацию по внесению изменений в генеральный план Завьяловского поселения | Вопрос рассмотрен на заседании инвестиционного Совета |  |
| 6 | ООО «Регион-Ойл» | 27.09.2017 | Реализация инвестиционного проекта «Строительство угольного разреза «Чертандинский» | рассмотреть актуализированный инвестиционный проект в ноябре 2017 года. | Вопрос рассмотрен на заседании инвестиционного Совета |  |

4. Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного

| Введение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте Тогучинского района |  |
| --- | --- |
| Наименование раздела | Раздел Экономика «Инвестиции» |
| Адрес раздела | http://www.toguchin.nso.ru/page/465 |
| Контактные данные инвестиционного уполномоченного (да/нет) | 8(383)40 21-738, 8-906-906-8652 e-mail:papkonn@mail.ru |
| План работы инвестиционного уполномоченного (да/нет) | да |
| Количество сообщений / публикаций в отчетном периоде | 15 |
| Темы сообщений / публикаций | 1. Проект ГЧП на строительство детского сада 2. Информация о наличии имущества и земельных участков для использования, аренды или выкупа. 3. Отчёты инвестиционного уполномоченного 4. Нормативно-правовые акты в сфере регулирования инвестиционной деятельности 5. Информация об инвестиционной привлекательности Тогучинского района 6. Актуализированный инвестиционный паспорт за 2016 год |
| Наличие канала «прямой связи» (да/нет) | да |
| Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи» | нет |
| Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования на различных публичных мероприятиях, в СМИ, издание печатной продукции |  |
| Количество публичных мероприятий с участием инвестиционного уполномоченного | 15 |
| Темы выступлений инвестиционного уполномоченного на публичных мероприятиях | Инвестиционная привлекательность района Развитие моногорода р.п.Горный Инвестиционные проекты реализуемые в районе |
| Количество публикаций в печатных изданиях | 5 |
| Темы публикации | Информация для СМиСП о действующих фондах поддержки Информация о проводимых конкурсах по поддержке инвесторов Инвестиционная привлекательность Тогучинского района |
| Количество выступлений на телевидении, радио и др. | нет |

5. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы по вопросам инвестиционного развития

(нарастающим итогам с начала отчетного года)

| № |  | Наименование Нормативного правового акта | №, дата | Суть принятого нормативного правового акта | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Постановление администрации Тогучинского района «О внедрении на территории Тогучинского района Новосибирской области муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области» | № 105 от 17.02.2017 | Утверждает план мероприятий по внедрению на территории Тогучинского района Новосибирской области муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области |  |
| 2. |  | Постановление администрации Тогучинского района «О создании рабочей группы по внедрению муниципального инвестиционного стандарта Тогучинского района Новосибирской области» | № 100 от 17.02.2017 | Создание рабочей группы по разработке и внедрению муниципального инвестиционного стандарта в Тогучинском районе Новосибирской области по улучшению инвестиционного климата в муниципальном образовании Тогучинский район в целях стимулирования инвестиционной деятельности. |  |
| 3. |  | Постановление администрации Тогучинского района «О создании экспертной группы по оценке внедрения положений муниципального инвестиционного стандарта Тогучинского района Новосибирской области» | № 104 от 17.02.2017 | В целях проведения общественной экспертизы результатов внедрения инвестиционного стандарта в Тогучинском районе Новосибирской области создана экспертная группа из представителей администрации и общественности |  |
| 4. |  | Распоряжение администрации Тогучинского района « О назначении лица, ответственного за внедрение муниципального инвестиционного стандарта в Тогучинском районе Новосибирской области» | № 83/р от 17.02.2017 | Назначение лица, ответственного за внедрение муниципального инвестиционного стандарта в Тогучинском районе Новосибирской области |  |
| 5. | Постановление администрации Тогучинского района «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка инвестиционной деятельности на территории Тогучинского района Новосибирской области на 2018 – 2020 годы» | 19.12.2017 № 1332 | Утверждает план мероприятий по созданию благоприятных условий развития инвестиционной деятельности и привлечения новых хозяйствующих субъектов на территорию Тогучинского района Новосибирской области |  |

________________