Приложение №2

к муниципальной программе

«Повышение безопасности дорожного движения

в Тогучинском районе Новосибирской области

на 2015 – 2020 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Муниципальной программы

(тыс.руб)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Наименование показателя | Значение показателя  в том числе по годам   реализации | | | | | | | Ответственный  исполнитель | | Ожидаемый результат |
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого | |  |  |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 |
| Повышение безопасности дорожного движения  в Тогучинском районе Новосибирской области  на 2015 – 2020 годы | Всего сумма затрат, в том числе: | 124760,7 | 163898,1 | 144541,9 | 137097,07 | 129264,8 | 127256,7 | 826819,27 | | ОСКДиТ,МП | -уменьшение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 34%  -увеличение удельного веса автодорог с твердым покрытием в общей протяженности автодорог местного значения на 9,3 процентного пункта по сравнению с 2014 годом;  - увеличение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, к концу 2020 года на 98,7 км по сравнению с 2014 годом. |
| федеральный бюджет [<\*>](file:///D:\Мои%20документы\ПОСТАНОВЛЕНИЯ%20УЭРПиТ%202013г\Разработка%20долгоср%20цел%20программ\Постановление%20Правительства%20Новосибирской%20области%20от%2030_01_2.rtf#Par384) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
| областной  бюджет | 64590,7 | 91955,0 | 82752,0 | 67780,2 | 67720,2 | 84588,9 | 459387,0 | |  |
|  | местные  бюджеты [<\*>](file:///D:\Мои%20документы\ПОСТАНОВЛЕНИЯ%20УЭРПиТ%202013г\Разработка%20долгоср%20цел%20программ\Постановление%20Правительства%20Новосибирской%20области%20от%2030_01_2.rtf#Par384) | 60170,0 | 71943,1 | 61789,9 | 69316,87 | 61544,6 | 42667,8 | 367432,27 | |  |
| внебюджетные  источники [<\*>](file:///D:\Мои%20документы\ПОСТАНОВЛЕНИЯ%20УЭРПиТ%202013г\Разработка%20долгоср%20цел%20программ\Постановление%20Правительства%20Новосибирской%20области%20от%2030_01_2.rtf#Par384) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
| Цель: Сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения | | | | | | | | | | | |
| Задача к цели: Снижение аварийности на дорогах Тогучинского района Новосибирской области путем формирования законопослушного поведения участников дорожного движения и обеспечение развития, сохранности автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружениях на них. | | | | | | | | | | | |
| 1. Обеспечение видимости на дорогах путем ликвидации растительности, га | Количество | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | ОСКДиТ,МП | |  |
| Стоимость  единицы | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | уменьшение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| Сумма затрат, в том числе: | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2400,0 |
| федеральный бюджет [<\*>](file:///D:\Мои%20документы\ПОСТАНОВЛЕНИЯ%20УЭРПиТ%202013г\Разработка%20долгоср%20цел%20программ\Постановление%20Правительства%20Новосибирской%20области%20от%2030_01_2.rtf#Par384) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местные  бюджеты [<\*>](file:///D:\Мои%20документы\ПОСТАНОВЛЕНИЯ%20УЭРПиТ%202013г\Разработка%20долгоср%20цел%20программ\Постановление%20Правительства%20Новосибирской%20области%20от%2030_01_2.rtf#Par384) | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2400,0 |
| внебюджетные  источники [<\*>](file:///D:\Мои%20документы\ПОСТАНОВЛЕНИЯ%20УЭРПиТ%202013г\Разработка%20долгоср%20цел%20программ\Постановление%20Правительства%20Новосибирской%20области%20от%2030_01_2.rtf#Par384) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Устройство освещения в поселениях района на дорогах с интенсивным движением, км | Количество | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | ,МП | | уменьшение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| Стоимость  единицы | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
| Сумма затрат, в том числе: | 2500,0 | 2500,0 | 3500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 16000,0 |
| федеральный бюджет [<\*>](file:///D:\Мои%20документы\ПОСТАНОВЛЕНИЯ%20УЭРПиТ%202013г\Разработка%20долгоср%20цел%20программ\Постановление%20Правительства%20Новосибирской%20области%20от%2030_01_2.rtf#Par384) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| местные  бюджеты [<\*>](file:///D:\Мои%20документы\ПОСТАНОВЛЕНИЯ%20УЭРПиТ%202013г\Разработка%20долгоср%20цел%20программ\Постановление%20Правительства%20Новосибирской%20области%20от%2030_01_2.rtf#Par384) | 2500,0 | 2500,0 | 3500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 16000,0 |
| внебюджетные  источники [<\*>](file:///D:\Мои%20документы\ПОСТАНОВЛЕНИЯ%20УЭРПиТ%202013г\Разработка%20долгоср%20цел%20программ\Постановление%20Правительства%20Новосибирской%20области%20от%2030_01_2.rtf#Par384) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство, обустройство и содержание остановочных павильонов в населенных пунктах, шт | Количество | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | МП | | увеличение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |
| Стоимость  единицы | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Сумма затрат, в том числе: | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 1440,0 |
| федеральный бюджет [<\*>](file:///D:\Мои%20документы\ПОСТАНОВЛЕНИЯ%20УЭРПиТ%202013г\Разработка%20долгоср%20цел%20программ\Постановление%20Правительства%20Новосибирской%20области%20от%2030_01_2.rtf#Par384) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местные  бюджеты [<\*>](file:///D:\Мои%20документы\ПОСТАНОВЛЕНИЯ%20УЭРПиТ%202013г\Разработка%20долгоср%20цел%20программ\Постановление%20Правительства%20Новосибирской%20области%20от%2030_01_2.rtf#Par384) | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 1440,0 |
| внебюджетные  источники [<\*>](file:///D:\Мои%20документы\ПОСТАНОВЛЕНИЯ%20УЭРПиТ%202013г\Разработка%20долгоср%20цел%20программ\Постановление%20Правительства%20Новосибирской%20области%20от%2030_01_2.rtf#Par384) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство, реконструкция, ремонт, капитальный ремонт и содержание дорог, км. | Количество | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | МП | |  |
| Стоимость  единицы | 3646,5 | 4841,1 | 4430,5 | 4004,4 | 3743,3 | 3593,0 | 24258,8 | -увеличение удельного веса автодорог с твердым покрытием в общей протяженности автодорог местного значения на 9,3 процентного пункта по сравнению с 2014 годом;  - увеличение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, к концу 2020 года на 98,7 км по сравнению с 2014 годом. |
| Сумма затрат, в том числе: | 109395,7 | 145233,1 | 132916,7 | 122632,07 | 112299,8 | 107791,7 | 730269,27 |
| федеральный бюджет [<\*>](file:///D:\Мои%20документы\ПОСТАНОВЛЕНИЯ%20УЭРПиТ%202013г\Разработка%20долгоср%20цел%20программ\Постановление%20Правительства%20Новосибирской%20области%20от%2030_01_2.rtf#Par384) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной  бюджет | 64590,7 | 91955,0 | 82752,0 | 67780,2 | 67720,2 | 84588,9 | 459387,0 |
| местные  бюджеты [<\*>](file:///D:\Мои%20документы\ПОСТАНОВЛЕНИЯ%20УЭРПиТ%202013г\Разработка%20долгоср%20цел%20программ\Постановление%20Правительства%20Новосибирской%20области%20от%2030_01_2.rtf#Par384) | 44805,0 | 53278,1 | 50164,7 | 54851,87 | 44579,6 | 23202,8 | 270882,0 |  | |
| внебюджетные  источники [<\*>](file:///D:\Мои%20документы\ПОСТАНОВЛЕНИЯ%20УЭРПиТ%202013г\Разработка%20долгоср%20цел%20программ\Постановление%20Правительства%20Новосибирской%20области%20от%2030_01_2.rtf#Par384) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Устройство и содержание тротуаров в населенных пунктах, м2 | Количество | 6000 | 6000 | 2600 | 6000 | 6000 | 6000 | 32600 | МП | | -уменьшение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 34% |
| Стоимость  единицы | 1333,3 | 1333,3 | 1369,3 | 1333,3 | 1666,6 | 1666,6 | 1458,9 |
| Сумма затрат, в том числе: | 8000,0 | 8000,0 | 3560,2 | 8000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 47560,2 |
| федеральный бюджет [<\*>](file:///D:\Мои%20документы\ПОСТАНОВЛЕНИЯ%20УЭРПиТ%202013г\Разработка%20долгоср%20цел%20программ\Постановление%20Правительства%20Новосибирской%20области%20от%2030_01_2.rtf#Par384) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местные  бюджеты [<\*>](file:///D:\Мои%20документы\ПОСТАНОВЛЕНИЯ%20УЭРПиТ%202013г\Разработка%20долгоср%20цел%20программ\Постановление%20Правительства%20Новосибирской%20области%20от%2030_01_2.rtf#Par384) | 8000,0 | 8000,0 | 3560,2 | 8000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 47560,2 |
| внебюджетные  источники [<\*>](file:///D:\Мои%20документы\ПОСТАНОВЛЕНИЯ%20УЭРПиТ%202013г\Разработка%20долгоср%20цел%20программ\Постановление%20Правительства%20Новосибирской%20области%20от%2030_01_2.rtf#Par384) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Устройство искусственных препятствий типа «лежачий полицейский», шт. | Количество | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | МП, ГИБДД | |  |
| Стоимость  единицы | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | -уменьшение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| Сумма затрат, в том числе: | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 720,0 |
| федеральный бюджет [<\*>](file:///D:\Мои%20документы\ПОСТАНОВЛЕНИЯ%20УЭРПиТ%202013г\Разработка%20долгоср%20цел%20программ\Постановление%20Правительства%20Новосибирской%20области%20от%2030_01_2.rtf#Par384) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местные | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 720,0 |
| бюджеты [<\*>](file:///D:\Мои%20документы\ПОСТАНОВЛЕНИЯ%20УЭРПиТ%202013г\Разработка%20долгоср%20цел%20программ\Постановление%20Правительства%20Новосибирской%20области%20от%2030_01_2.rtf#Par384) |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| внебюджетные  источники [<\*>](file:///D:\Мои%20документы\ПОСТАНОВЛЕНИЯ%20УЭРПиТ%202013г\Разработка%20долгоср%20цел%20программ\Постановление%20Правительства%20Новосибирской%20области%20от%2030_01_2.rtf#Par384) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установка новых и содержание действующих знаков, информационных щитов и указателей, создание системы маршрутного ориентирования, шт | Количество | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1800 | МП | | - увеличение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, к концу 2020 года на 98,7 км по сравнению с 2014 годом. |
| Стоимость  единицы | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 6,5 | 5,5 |
| Сумма затрат, в том числе: | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 2000,0 | 2000,0 | 10000,0 |
| федеральный бюджет [<\*>](file:///D:\Мои%20документы\ПОСТАНОВЛЕНИЯ%20УЭРПиТ%202013г\Разработка%20долгоср%20цел%20программ\Постановление%20Правительства%20Новосибирской%20области%20от%2030_01_2.rtf#Par384) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местные  бюджеты [<\*>](file:///D:\Мои%20документы\ПОСТАНОВЛЕНИЯ%20УЭРПиТ%202013г\Разработка%20долгоср%20цел%20программ\Постановление%20Правительства%20Новосибирской%20области%20от%2030_01_2.rtf#Par384) | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 2000,0 | 2000,0 | 10000,0 |
| внебюджетные  источники [<\*>](file:///D:\Мои%20документы\ПОСТАНОВЛЕНИЯ%20УЭРПиТ%202013г\Разработка%20долгоср%20цел%20программ\Постановление%20Правительства%20Новосибирской%20области%20от%2030_01_2.rtf#Par384) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство светофорных объектов( светофоров) в г. Тогучине.  ул. Центральная - ул. Майская  ул. Деповская- ул. Ломоносова  ул. Деповская- ул. Дзержинского | Количество | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | МП | | - увеличение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. |
| Стоимость  единицы | 0 | 2500,0 | 0 | 0 | 0 | 2500,0 | 2500,0 |
| Сумма затрат, в том числе: | 0 | 5000,0 | 0 | 0 | 0 | 2500,0 | 7500,0 |
| федеральный бюджет [<\*>](file:///D:\Мои%20документы\ПОСТАНОВЛЕНИЯ%20УЭРПиТ%202013г\Разработка%20долгоср%20цел%20программ\Постановление%20Правительства%20Новосибирской%20области%20от%2030_01_2.rtf#Par384) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местные  бюджеты [<\*>](file:///D:\Мои%20документы\ПОСТАНОВЛЕНИЯ%20УЭРПиТ%202013г\Разработка%20долгоср%20цел%20программ\Постановление%20Правительства%20Новосибирской%20области%20от%2030_01_2.rtf#Par384) | 0 | 5000,0 | 0 | 0 | 0 | 2500,0 | 7500,0 |
| внебюджетные  источники [<\*>](file:///D:\Мои%20документы\ПОСТАНОВЛЕНИЯ%20УЭРПиТ%202013г\Разработка%20долгоср%20цел%20программ\Постановление%20Правительства%20Новосибирской%20области%20от%2030_01_2.rtf#Par384) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция светофорных объектов (светофоров) в г.Тогучине.  ул. Островского - ул. Комсомольская | Количество | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | МП | | - увеличение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. |
| Стоимость  единицы | 1700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700,0 |
| Сумма затрат, в том числе: | 1700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700,0 |
| федеральный бюджет [<\*>](file:///D:\Мои%20документы\ПОСТАНОВЛЕНИЯ%20УЭРПиТ%202013г\Разработка%20долгоср%20цел%20программ\Постановление%20Правительства%20Новосибирской%20области%20от%2030_01_2.rtf#Par384) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местные  бюджеты [<\*>](file:///D:\Мои%20документы\ПОСТАНОВЛЕНИЯ%20УЭРПиТ%202013г\Разработка%20долгоср%20цел%20программ\Постановление%20Правительства%20Новосибирской%20области%20от%2030_01_2.rtf#Par384) | 1700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700,0 |
| внебюджетные  источники [<\*>](file:///D:\Мои%20документы\ПОСТАНОВЛЕНИЯ%20УЭРПиТ%202013г\Разработка%20долгоср%20цел%20программ\Постановление%20Правительства%20Новосибирской%20области%20от%2030_01_2.rtf#Par384) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Устройство и содержание светофоров типа Т7 в близи общеобразовательных учреждений | Количество | 0 | 0 | 13 | 10 | 10 | 10 | 43 | МП | | - увеличение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |
| Стоимость  единицы | 0 | 0 | 84,6 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 60,4 |
| Сумма затрат, в том числе: | 0 | 0 | 1100,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2600,0 |
| федеральный бюджет [<\*>](file:///D:\Мои%20документы\ПОСТАНОВЛЕНИЯ%20УЭРПиТ%202013г\Разработка%20долгоср%20цел%20программ\Постановление%20Правительства%20Новосибирской%20области%20от%2030_01_2.rtf#Par384) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местные  бюджеты [<\*>](file:///D:\Мои%20документы\ПОСТАНОВЛЕНИЯ%20УЭРПиТ%202013г\Разработка%20долгоср%20цел%20программ\Постановление%20Правительства%20Новосибирской%20области%20от%2030_01_2.rtf#Par384) | 0 | 0 | 1100,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2600,0 |
| внебюджетные  источники [<\*>](file:///D:\Мои%20документы\ПОСТАНОВЛЕНИЯ%20УЭРПиТ%202013г\Разработка%20долгоср%20цел%20программ\Постановление%20Правительства%20Новосибирской%20области%20от%2030_01_2.rtf#Par384) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дорожная разметка автомобильных дорог, км | Количество | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | МП | | - увеличение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |
| Стоимость  единицы | 129,0 | 129,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 1014,0 |
| Сумма затрат, в том числе: | 645,0 | 645,0 | 945,0 | 945,0 | 945,0 | 945,0 | 5070,0 |
| федеральный бюджет [<\*>](file:///D:\Мои%20документы\ПОСТАНОВЛЕНИЯ%20УЭРПиТ%202013г\Разработка%20долгоср%20цел%20программ\Постановление%20Правительства%20Новосибирской%20области%20от%2030_01_2.rtf#Par384) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местные  бюджеты [<\*>](file:///D:\Мои%20документы\ПОСТАНОВЛЕНИЯ%20УЭРПиТ%202013г\Разработка%20долгоср%20цел%20программ\Постановление%20Правительства%20Новосибирской%20области%20от%2030_01_2.rtf#Par384) | 645,0 | 645,0 | 945,0 | 945,0 | 945,0 | 945,0 | 5070,0 |
| внебюджетные  источники [<\*>](file:///D:\Мои%20документы\ПОСТАНОВЛЕНИЯ%20УЭРПиТ%202013г\Разработка%20долгоср%20цел%20программ\Постановление%20Правительства%20Новосибирской%20области%20от%2030_01_2.rtf#Par384) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повышение сцепных качеств дорожного покрытия, км | Количество | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | МП | | -уменьшение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| Стоимость  единицы | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 31,2 |
| Сумма затрат, в том числе: | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 1560,0 |
| федеральный бюджет [<\*>](file:///D:\Мои%20документы\ПОСТАНОВЛЕНИЯ%20УЭРПиТ%202013г\Разработка%20долгоср%20цел%20программ\Постановление%20Правительства%20Новосибирской%20области%20от%2030_01_2.rtf#Par384) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местные  бюджеты [<\*>](file:///D:\Мои%20документы\ПОСТАНОВЛЕНИЯ%20УЭРПиТ%202013г\Разработка%20долгоср%20цел%20программ\Постановление%20Правительства%20Новосибирской%20области%20от%2030_01_2.rtf#Par384) | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 1560,0 |
| внебюджетные  источники [<\*>](file:///D:\Мои%20документы\ПОСТАНОВЛЕНИЯ%20УЭРПиТ%202013г\Разработка%20долгоср%20цел%20программ\Постановление%20Правительства%20Новосибирской%20области%20от%2030_01_2.rtf#Par384) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого затрат по программе, в том числе: |  | 124760,7 | 163898,1 | 144541,9 | 137097,07 | 129264,8 | 127256,7 | 826819,27 |  | |  |
| федеральный бюджет [<\*>](file:///D:\Мои%20документы\ПОСТАНОВЛЕНИЯ%20УЭРПиТ%202013г\Разработка%20долгоср%20цел%20программ\Постановление%20Правительства%20Новосибирской%20области%20от%2030_01_2.rtf#Par384) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  |
| областной бюджет |  | 64590,7 | 91955,0 | 82752,0 | 67780,2 | 67720,2 | 84588,9 | 459387,0 |  | |  |
| местные бюджеты [<\*>](file:///D:\Мои%20документы\ПОСТАНОВЛЕНИЯ%20УЭРПиТ%202013г\Разработка%20долгоср%20цел%20программ\Постановление%20Правительства%20Новосибирской%20области%20от%2030_01_2.rtf#Par384) |  | 60170,0 | 71943,1 | 61789,9 | 69316,87 | 61544,6 | 42667,8 | 367432,27 |  | |  |
| внебюджетные источники [<](file:///D:\Мои%20документы\ПОСТАНОВЛЕНИЯ%20УЭРПиТ%202013г\Разработка%20долгоср%20цел%20программ\Постановление%20Правительства%20Новосибирской%20области%20от%2030_01_2.rtf#Par384) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  |

--------------------------------

<\*> Указываются прогнозные значения кроме 2015-2018гг.