Приложение 2

### УТВЕРЖДАЮ:

### И. о. Главы администрации Тогучинского района Новосибирской области Папко Нина Николаевна

### ______________________/_____________________________

### (подпись)					(дата)

ПЛАН

мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг на 2019-2020 год

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Тогучинского района «Тогучинский культурно- досуговый центр»

полное название организации (в соответствии с уставом)

| ### № | ### Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией |  | ### Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | ### Плановый срок реализации мероприятия |  | ### Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | ### Сведения о ходе реализации мероприятия2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### Необходимое финансирование |  | ### реализованные меры по устранению выявленных недостатков | ### фактический срок реализации |
| ### I. |  | ### Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### 1.1. 1.Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с приказом № 277 |  | ### Разместить на сайте учреждения недостающую информацию в соответствии с приказом Министерства культуры РФ от 20.02.2015 г. № 277 | ### Февраль 2019 |  | ### Директор КДЦ Киселева Наталья Юрьевна |  |  |
| ### 1.2. | ### 1.2. Обеспечение на официальном сайте организации, наличия и функционирования дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг |  | ### Добавить вкладку на сайт МБУК Тогучинского района «Тогучинский КДЦ» раздел «Обратная связь», для взаимодействия с получателями услуг. | ### Февраль 2019 |  | ### Директор КДЦ Киселева Наталья Юрьевна |  |  |
| ### II. |  | ### Комфортность предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1. |  |  | ### Замена запасных дверей в зрительном зале КДЦ в количестве 2 шт. | ### 2020 год | ### 130,0 т.р. | ### Директор КДЦ Киселева Наталья Юрьевна |  |  |
| ### 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### III. |  | ### Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1. |  |  | ### Разработка сметного расчета на оборудование санузла для МГН на 1 этаже КДЦ с кнопкой вызова вахтера | ### 2019 год | ### 15,0 т.р. | ### Директор КДЦ Киселева Наталья Юрьевна |  |  |
|  |  |  | ### Добавить на сайт Тогучинского КДЦ версию для слабовидящих людей | ### 2019 г. | ### 30,0 т.р. | ### Директор КДЦ Киселева Наталья Юрьевна |  |  |
| ### 3.2. |  |  | ### Установка травмобезопасных крючков для тростей и костылей в зрительном зале и фойе для МГН в количестве 4 шт. | ### 2020 год | ### 6,0 т.р. | ### Директор КДЦ Киселева Наталья Юрьевна |  |  |
|  |  |  | ### Переоборудование билетной кассы КДЦ для МГН в соответствии с нормами, установленными в СП 59.13330 от 2016 года. | ### 2020 год | ### 45,0 т.р. | ### Директор КДЦ Киселева Наталья Юрьевна |  |  |