**Отчет инвестиционного уполномоченного по Тогучинскому району за 9 месяцев 2020 года**

**1. Реализуемые инвестиционные проекты**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Инициатор проекта** | **Наименование проекта** | | **Сфера реализации проекта** | **Период реализации проекта** | **Место расположения проекта** | **Стадия реализации проекта** | **Объем инвестиций, тыс. рублей** | | | **Социальная эффективность проекта (например:**  **создание новых рабочих мест, шт.)** |
| **планируемый на весь срок реализации проекта** | **фактический** | |
| **нарастающим итогом с начала отчетного года** | **нарастающим итогом с начала реализации проекта** |
| **Реализуемые** | | | | | | | | | | |
| ООО «Кулон-М» | Строительство рыбохозяйственного комплекса, рыбопитомника. товарное рыбоводство | | Сельское хозяйство | 2019-2020 | Тогучинский район, с.Колтырак | В стадии реализации | 100000 | 50 | 65100 | Создано  2 рабочих места |
| и\п Глава КФХ  Есипенко В.Н | Строительство свиноводческой фермы на 600 голов свиней | | Сельское хозяйство | 2014-2020 | Тогучинский район, п.Нечаевский | В стадии реализации | 35900 | - | 13579 | Создание 10 рабочих мест, заработная плата 17 тыс.руб. |
| ООО «Тогучинское молоко» | Реконструкция и модернизация цехов | | Пищевая и перерабатывающая промышленность | 2020-2025 | Г.Тогучин | В стадии реализации | 150000 | 4652 | 147800 | Численность работников увеличилась на 21 рабочее место |
| ИП Чуриков А.Н. | Развитие туристического объекта «Пихтовый гребень» | | Туризм | 2017-2022 | Тогучинский район | В стадии реализации | 300000 | 2500 | 38000 | Планируется создание 50  рабочих мест |
| ЗАО «Завьяловское» | Строительство родильного отделения, реконструкция телятника  Реконструкция зерносклада | | Сельское хозяйство | 2016-2020  2018-2020 | Тогучинский район, п.  Гремячинский  С.Березиково | В стадии реализации | 8140  3000 | -  - | 3640  2000 | Улучшение условий труда |
| ИП Глава КФХ Пяткова Л.Н. | Создание СЖФ по производству и перерботке молока на 25 коров с полным оборотом стада | | Сельское хозяйство | 2018-2022 | Тогучинский район. С.Усть-Каменка | В стадии реализации | 16320,196 | 16320,1 | 16320,1 | Создание рабочих мес |
| АО «Доронинское» | Строительство убойной линии и мясоперерабатывающего цеха | | Сельское хозяйство | 2015-2021 | С.Лебедево | В стадии реализации | 180000 | - | 128000 | Улучшение условий труда |
| ООО «Боровлянское» | Строительство зерносушильного комплекса | | Сельское хозяйство | 2020 | С.Боровлянка | В стадии реализации | 17000 | 14286 | 14286 | Улучшение условий труда |
| Колхоз им. XX съезда КПСС | Строительство зернового склада № 10 | | Сельское хозяйство | 2020 | С. Владимировка | завершен | 9001,7 | 9001,7 | 9001,7 | Улучшение условий труда |
| Колхоз им. XX съезда КПСС | Конвеерная зерносушилка | | Сельское хозяйство | 2020 | С. Владимировка | завершен | 11465,21 | 11465,2 | 11465,2 | Улучшение условий труда |
| ООО «Пекарня Тогучин» | Модернизация цехов | | Сельское хозяйство | 2020 | Г.Тогучин | завершен | 5000 | 5000 | 5000 | Улучшение условий труда |
| ООО «Сибирская инвестиционная Группа». | Строительство щебёночного карьера | | Промышленное производство | 2017-2020 | Тогучинский район, с.Родники | В стадии реализации | 100000 | 2050 | 15650 | Создание 47 рабочих мест |
| Концерн «Сибирь»  ООО «Карьер» | Строительство щебёночного карьера | | Промышленное производство | 2017-2020 | Тогучинский район, с.Лекарственное | Подготовительный период | 608600 | 850 | 8550 | Планируется создание 53 рабочих мест |
| Администрация Тогучинского района | Строительство спорткомплекса  г.Тогучин | | Физкультура и спорт | 2017-2020 | Г.Тогучин, ул.Островского | завершен | 132000 | 7653 | 132000 |  |
| АО «СК «Объединение инженеров-строителей» | | Строительство угледобывающего предприятия 1800 тыс.тонн угля в год | Промышленное производство | 2013-2021 | Тогучинский район, с.Доронино | В стадии реализации | 1 000 000 | 2500 | 369000 | Создание рабочих мест 75 |
| Администрация Тогучинского района | | Строительство детского сада- ясли | Образование | 2020-2021 | Г.Тогучин | В стадии реализации | 314600 | 29600 | 29600 | Создание рабочих мест, увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях |
| ООО «Диабаз» | | Создание производства по изготовлению химического и кислотостойкого порошка путем измельчения инертного материала диабаза | Промышленное производство | 2020-2023 | Тогучинский район, р.п.Горный | Подготовительный период | 14000 | 1500 | 1500 | Создание 10-15 рабочих мест |
| **Планируемые к реализации** | | | | | | | | | | |
| **Инициатор проекта** | | **Наименование проекта** | **Сфера реализации проекта** | **Период реализации** | **Место расположения проекта** | **Стадия реализации проекта** | **Объем инвестиций, тыс. рублей** | | | **Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест), шт.** |
| **планируемый на весь срок реализации проекта** | **фактический** | |
| **нарастающим итогом с начала отчетного года** | **нарастающим итогом с начала реализации проекта** |
| ООО «Золотые проекты»  ООО «Регион-Ойл» | | «Строительство угольного разреза «Чертандинский» 5000 тыс.тонн угля в год | Промышленное производство | 2020-2026 | Тогучинский район, С.Березиково | Планируемые к реализации | 8 000 000 | - | 350 000 | Создание рабочих мест |
| ООО «Минерал» | | Производство строительного материала «Альдипор» 125 тыс.м3 в год | Промышленное производство | 2020-2022 | Тогучинский район, р.п.Горный | Планируемые к реализации | 250000 | 100 | 200 | Создание 70 -200 рабочих мест |
| ООО «Тогучинское молоко» | | Создание завода по производству молочных продуктов – «Зелёный луг» | Пищевая и перерабатывающая промышленность | 2020-2023 | Тогучинский район, р.п.Горный | Планируемые к реализации | 150000 | - | - | Создание 150 рабочих мест |
| ООО «Агрофирма «Новый путь» | | «Строительство и эксплуатация теплиц для выращивания цветов, овощей и рассады однолетних цветов, овощных культур» | Промышленное производство | 2020- 2021 | Тогучинский район, р.п.Горный | Планируемые к реализации | 50 000 | - | - | Создание 10 рабочих мест |
| ООО «Мехкомплекс Горный» | | «Организация производства запасных частей для дробильно-мельничного оборудования, карьерной техники, сельхозмашин, машиностроительных предприятий» | Промышленное производство | 2020-2021 | Тогучинский район, р.п.Горный | Планируемые к реализации | 50000 | - | - | Создание 20-40 рабочих мест |
| ООО «Шантон» | | «Строительство комплекса по выращиванию грибов Вешенки» | Сельское хозяйство | 2020-2021 | Тогучинский район, р.п.Горный | Планируемые к реализации | 400000 | - | - | Создание 100 рабочих мест |
| ИП Хныкина Н.В. | | Питомник для выращивания тюльпанов и уличных культур | Сельское хозяйство | 2020-2021 | Тогучинский район, р.п.Горный | Планируемые к реализации | 200000 | - | - | Создание 50 рабочих мест |
| ООО «Горный базальт | | Строительство завода по производству теплоизоляционных материалов из базальтового волокна | Промышленное производство | 2020-2022 | Тогучинский район, р.п.Горный | Планируемые к реализации | 300000 | - | - | создать 45 рабочих мест |

**Проблемы, возникающие при реализации инвестиционного проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование инвестиционного проекта** | **Проблема** | **Пути решения** |
| Строительство ООО «Карьер Койбышеский» карьера по «Добыче камней строительных на геологическом участке недр «Койбышеский» В Новосибирской области Тогучинского района | Проведение общественных слушаний по оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду на территории района | Проведены общественные слушания в виде опроса |
| АО «СК «Объединение инженеров-строителей» Строительство угледобывающего предприятия | Получено отрицательное заключение экспертной комиссии по проектной документации объекта «Эксплуатация опасного производственного объекта Разрез «Доронинский» на Чертандинском месторождении в Новосибирской области | Проведены повторные общественные слушания в виде опроса после корректировки с учетом замечаний и предложений (18 июня 2020 года). Материалы с учетом замечаний переданы для проведения государственной экологической экспертизы. Для реализации намечаемой хозяйственной деятельности необходимо получение положительного заключения. |

**2. Концессионные соглашения, соглашения о муниципально–частном партнерстве**

(нарастающим итогом с начала отчетного года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального района (городского округа, органа власти) | Наименование проекта | Уровень реализации | | Сфера реализации | | Отрасль реализации | | Форма реализации проекта | | Нормативное основание реализации проекта | | Способ реализации проекта | | Статус реализации проекта | | Основание реализации проекта | | Статус соглашения | | Дата подписания соглашения | | Публичный партнер | | Частный партнер | | Дата ввода объекта в эксплуатацию | | Срок реализации проекта (лет) | | Технико-экономические параметры проекта | | Общий объем инвестиций в реализацию проекта  (тыс. рублей) | | Объем частных инвестиций в реализацию проекта (тыс. рублей) | | Бюджетные обязательства (да/нет) | | | Объем бюджетных обязательств (тыс. рублей) | Иные условные бюджетные обязательства в проекте (да/нет) | Объем иных условных бюджетных обязательств в проекте (тыс. рублей) | | | Привлечение консультантов и советников (юридических лиц) для реализации проекта (да/нет) | |
| **Реализуемые** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Нет |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  |  | | |
| **Планируемые** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тогучинский | Строительство полигона | | **-** | | экология | | экология | | ГЧП | | **-** | | - | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | ООО «ПолигонТ» | | **-** | | **-** | | **-** | | 452000 | | - | | - | **-** | | **-** | | **-** | | | - | |

**3. Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Инициатор обращения** | **Дата обращения** | **Цель обращения** | **Результат рассмотрения обращения** | **Действия инвестиционного уполномоченного** | **Комментарии** |
| 1. | ООО «Карьер Койбышевский» | 29.01.2020 | Провести общественные обсуждения по вопросу рассмотрения материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), проектной документации «Добыча камней строительных на геологическом участке недр «Койбышевский» в Новосибирской области Тогучинского района» | Обращение рассмотрено на заседании рабочей группы по инвестиционной деятельности | Проведены общественные обсуждения в виде опроса |  |
| 2. | АО «Строительная компания «Объединение инженеров –строителей» | 25.03.2020 | Провести повторное общественное обсуждение деятельности разрез «Доронинский» на Чертандинском месторождении с целью изучения общественного мнения и выявления возможного негативного влияния на окружающую среду | Обращение будет рассмотрено на заседании рабочей группы по инвестиционной деятельности | Проведены общественные обсуждения в виде опроса. |  |

**4. Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного**

|  |  |
| --- | --- |
| **Введение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте Тогучинского района** | |
| Наименование раздела | Раздел Экономика «Инвестиции» |
| Адрес раздела | http://www.toguchin.nso.ru/page/465 |
| Контактные данные инвестиционного уполномоченного (да/нет) | 8(383)40 24-820, 8-923-705-6127  e-mail:papkonn@mail.ru |
| План работы инвестиционного уполномоченного (да/нет) | да |
| Количество сообщений / публикаций в отчетном периоде | 16 |
| Темы сообщений / публикаций | 1. Инвестиционное послание Главы района  2. Информация о наличии имущества и земельных участков для использования, аренды или выкупа.  3. Отчёт инвестиционного уполномоченного  4. Нормативно-правовые акты в сфере регулирования инвестиционной деятельности  5. Информация об инвестиционной привлекательности Тогучинского района  6. Актуализированный инвестиционный паспорт за 2019 год  7. Постановления о проведении общественных обсуждений |
| Наличие канала «прямой связи» (да/нет) | да |
| Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи» | 15 |
| **Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования на различных публичных мероприятиях, в СМИ, издание печатной продукции** | |
| Количество публичных мероприятий с участием инвестиционного уполномоченного | 15 |
| Темы выступлений инвестиционного уполномоченного на публичных мероприятиях | Инвестиционная привлекательность района.  Развитие ТОСЭР р.п.Горный. Инвестиционные проекты, реализуемые в районе.  Информация СМиСП о проводимых конкурсах по поддержке предпринимательства.  Информация о работе информационно-консультационного пункта Тогучинского района.  Информирование СМиСП о действующих фондах поддержки.  Участие СМиСП в ярмарках, проводимых на территории Тогучинского района и областных зональных ярмарках. |
| Количество публикаций в печатных изданиях | 8 |
| Темы публикации | Информация для СМиСП о действующих фондах поддержки  Информация о проводимых конкурсах по поддержке инвесторов  Инвестиционная привлекательность Тогучинского района |
| Количество выступлений на телевидении, радио и др. | нет |

**5. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы по вопросам инвестиционного развития**

(нарастающим итогам с начала отчетного года)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование Нормативного правового акта** | **№, дата** | **Суть принятого нормативного правового акта** | **Комментарии** |
| 1. | Об утверждении порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг на реализацию мероприятий муниципальной программы «Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства в Тогучинском районе на 2020-2022 годы» | 18.3.2020 № 254/П/93 | Утвержден порядок предоставления поддержки СМиСП |  |
| 2. | «Об утверждении типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из бюджета Тогучинского района Новосибирской области грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам» | 27.03.2020 № 321/П/93 |  |  |
| 3. | Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе на территории Тогучинского района Новосибирской области | 29.04.2020 № 434/п/93 | Утвержден порядок проведения общественных обсуждений |  |
| 4. | О проведении общественных обсуждений | 07.05.2020 № 458/п/93 | Организация и проведение общественных обсуждений в форме опроса среди населения о намечаемой деятельности на объект «Эксплуатация опасного производственного объекта Разрез «Доронинский» на Чертандинском месторождении в Новосибирской области» АО «СК «Объединение инженеров-строителей» |  |
| 5. | О проведении общественных обсуждений | 21.07.2020 № 727/п/93 | Совместно с ООО «Карьер Койбышеский» организовать и провести общественные обсуждения в форме опроса с 27.07.2020 по 28.08.2020, в количестве опрашиваемых не менее 434 человек |  |

\_\_\_\_