| АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ. 21.01.2020; № 37/П/93. |

г. Тогучин

О внесении изменений в постановление администрации Тогучинского района Новосибирской области от 15.02.2017 № 90

Руководствуясь  ст.179 Бюджетного кодекса Р.Ф., ст.15 Федерального закона от 06.12.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановления Правительства Новосибирской области от 16.02.2015  № 66-п "Об утверждении государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах", постановлением администрации Тогучинского района Новосибирской области от 04.04.2016 № 232 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Тогучинского района Новосибирской области, а также формирования и реализации указанных программ», постановлением администрации Тогучинского района Новосибирской области от 05.04.2016 № 237 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Тогучинского района Новосибирской области», в целях развития газификации муниципальных образований Тогучинского района, администрация Тогучинского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие газификации Тогучинского района Новосибирской области  на 2017-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Тогучинского района Новосибирской области от 15.02.2017 № 90 «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие газификации Тогучинского района Новосибирской области  на 2017-2020 годы» (далее – Программа):

1.1.  Изложить Программу в новой прилагаемой редакции.

2. Управляющему делами администрации Тогучинского района Чумаковой В.А. опубликовать постановление в периодическом печатном издании органов местного самоуправления «Тогучинский Вестник».

3. Начальнику отдела общественных связей администрации Тогучинского района Семенцовой А.Г. разместить постановление на сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Тогучинского района Новосибирской области Дралюк А.Н.

Глава Тогучинского  района                                                                   С.С.   Пыхтин

Новосибирской области

Ефимова

24902

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Тогучинского района Новосибирской области

от                №

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Тогучинского района Новосибирской области

от     15.02.2017 №     90

Муниципальная программа

«Развитие газификации Тогучинского района Новосибирской области

на  2017-2020 годы»

- Паспорт Муниципальной программы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие газификации Тогучинского района Новосибирской области на 2017-2020 годы» (далее – Муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Заказчик программы | администрация Тогучинского района Новосибирской области (далее – Администрация района) |
| Разработчик - координатор программы | Отдел строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Тогучинского района Новосибирской области (далее – Отдел СКДХиТ) |
| Руководитель программы | Заместитель главы администрации Тогучинского района Новосибирской области (курирующий Отдел СКДХиТ) |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация района, органы местного самоуправления муниципальных образований Тогучинского района Новосибирской области на территории которых реализуются мероприятия Муниципальной программы |
| Цель и задачи программы | Цель Муниципальной программы: Газификация Тогучинского района Новосибирской области. На достижение поставленной цели направлены следующие задачи: - разработка проектно-сметной документации для газификации; - строительство газораспределительных сетей; - повышение количества потребителей газа, расположенных на территории Тогучинского района Новосибирской области путем строительства (реконструкции) объектов (муниципальных котельных) и перевода домовладений (квартир) на природный газ; |
| Срок реализации | Период реализации Муниципальной программы 2017-2020 годы. Этапы реализации Муниципальной программы не выделяются. |
| Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования) | Общий объем ассигнований на реализацию Муниципальной программы в 2017-2020 годах составляет 178 923,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 92 327,1 тыс. рублей; 2019 год –86 596,1 тыс. рублей; 2020 год –0,00 тыс. рублей. В том числе за счет: средств федерального бюджета: всего 24 326,9 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 0,00 тыс. рублей; 2018 год – 24 326,9 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; средств бюджета Новосибирской области: всего 143 032,0 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 61 628,3 тыс. рублей; 2019 год – 81 403,7 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; средств местных бюджетов: всего 11 564,3 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 6 371,9 тыс. рублей; 2019 год – 5 192,4 тыс. рублей; 2020 год – 0,00 тыс. рублей; внебюджетных источников: всего 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2017 год –0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей. Суммы средств, выделяемые из федерального, областного и местных бюджетов, подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней. В Муниципальной программе приведена прогнозная (справочная) информация об объемах средств федерального, местного бюджетов, областного бюджетов, а также внебюджетных источников |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы, выраженные в соответствующих показателях, поддающихся количественной оценке | К концу 2020 года реализация Муниципальной программы позволит достичь следующих результатов: 1. Разработать проектно-сметную документацию для газификации Тогучинского района Новосибирской области, в количестве 1 штука. 2. Построить газораспределительных сетей, протяженностью 63,7 км; 3. Увеличить количество потребителей газа на 2 объекта (муниципальные котельные) и перевод 1800 домовладений (квартир) на использование природного для отопления и пище приготовления. |
| Электронный адрес размещения программы в сети Интернет | http://toguchin.nso.ru/Документы/Муниципальные программы/Действующие муниципальные программы |

2. Обоснование необходимости разработки Муниципальной программы.

2.1.	Предмет регулирования и сфера действия Муниципальной программы.

Муниципальная программа «Развитие газификации Тогучинского района Новосибирской области на 2017-2020 годы» определяет направления и пути решения вопросов, направленных на повышение уровня газификации путем развития газораспределительных систем для создания условий газификации на территории Тогучинского района Новосибирской области.

2.2.	Понятия и термины, используемые в Муниципальной программе:

Газификация - деятельность по реализации научно-технических и проектных решений, осуществлению строительно-монтажных работ и организационных мер, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных объектов на использование газа в качестве топливного и энергетического ресурса.

Газораспределительная система - имущественный производственный

комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям.

Газоснабжение - одна из форм энергоснабжения, представляющая собой деятельность по обеспечению потребителей газом, в том числе деятельность по формированию фонда разведанных месторождений газа, добыче, транспортировке, хранению и поставке газа.

Потребитель газа (абонент, субабонент газоснабжающей организации) - юридическое или физическое лицо, приобретающее газ у поставщика и использующее его в качестве топлива или сырья.

ГВД – газопровод высокого давления;

ГНД – газопровод низкого давления;

ГРС – газораспределительная станция;

ГРП – газораспределительный пункт.

2.3. Введение

Уровень газификации Тогучинского района Новосибирской области составляет 1,9 % природный газ используется на территории одного муниципального образования Тогучинского района Новосибирской области, в остальных используют сжиженный газа в баллонах.

По состоянию на 01.01.2016 газоснабжение Тогучинского района Новосибирской области осуществляться от магистрального газопровода «НГПЗ - Парабель -Кузбасс» через существующую ГРС «ЗАРЯ».

Общая протяженность газопроводов высокого давления 1,3 км, с давлением 0,6 МПа, газопроводов низкого давления 0,05 МПа 11, 3 км.

природным газом газифицировано:

- котельная МБОУ «Репьёвской средней школы»;

- д. Шмаково;

- с. Репьево.

2.4.  Анализ проблемы:

К основным проблемам, препятствующим эффективному развитию газоснабжения в Тогучинском районе Новосибирской области, можно отнести:

- удаленность не газифицированных потребителей от существующих газораспределительных систем;

- невозможность подключения новых потребителей к системам газоснабжения без строительства  новых ГРС и модернизации существующей ГРС;

- высокая стоимость первоначальных капитальных затрат при строительстве объектов газоснабжения;

- недостаток собственных финансовых средств у населения на оплату оборудования и подключения к уличным газопроводам.

Существующие проблемы газификации Тогучинского района Новосибирской области обуславливают актуальность проведения целенаправленной политики в сфере газоснабжения природным газом и определяют необходимость комплексного программного подхода к их решению.

  - Обоснование комплексного подхода

Развитие газификации является одним из решающих факторов социально-экономического развития Тогучинского района Новосибирской области.

Дальнейшее развитие газификации позволит значительно улучшить условия жизни населения в Тогучинском районе Новосибирской области. Решение проблемы снабжения населения Тогучинского района Новосибирской области природным газом требует синхронизации строительства объектов газификации за счет всех программ, действующих на территории Новосибирской области и Тогучинского района:

- инвестиционной программы ОАО «ГАЗПРОМ»,

- Подпрограмма "Газификация" государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах», утверждённой постановлением Правительства Новосибирской области от 16 февраля 2015 г. N 66-п,

- постановление администрации Новосибирской области от 28.08.2006 N 66-па "О государственной поддержке граждан при кредитовании на газификацию жилья в Новосибирской области".

- Цель и целевые индикаторы Муниципальной программы

3.1 Цель:

Основной целью Муниципальной программы является  газификация Тогучинского района Новосибирской области.

  - Целевые индикаторы

В качестве целевых индикаторов, определяющих эффективность реализации Муниципальной программы, приняты следующие ожидаемые значения показателей:

- количество проектов (Проектно-сменной документации) разработанных за период реализации Муниципальной программы, шт.;

- протяженность газопроводов, построенных за период реализации Муниципальной программы, км.

- количества потребителей за период реализации Муниципальной программы, шт.  в том числе объектов (котельных) и домовладений(квартир).

Источником информации по целевым индикаторам будут является акты о приемке выполненных работ.

3.3. Ожидаемые конечные результаты

К концу 2020 года реализация Муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

1. Разработать проектно-сметную документацию для газификации Тогучинского района Новосибирской области, в количестве 1 штука.

2. Построить газораспределительных сетей, протяженностью  63,7 км;

3. Увеличить количество потребителей газа на 2 объекта (муниципальные котельные) и перевод 1800 домовладений (квартир) на использование природного  для отопления и пище приготовления.

- Задачи, направленные на решение выявленных проблем, достижение поставленной цели

4.1. Задачи:

Мероприятия Муниципальной программы направлены на решение следующих основных задач:

- разработка проектно-сметной документации для газификации;

-  строительство газораспределительных сетей;

- повышение количества потребителей газа, расположенных на территории Тогучинского района Новосибирской области путем строительства (реконструкции) объектов (муниципальных котельных) и перевода домовладений (квартир) на природный газ.

- Система основных мероприятий, направленных на решение задач, с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей

Система программных мероприятий в значительной мере определяется задачами Муниципальной программы, существующей схемой газоснабжения Тогучинского района Новосибирской области и отдельных муниципальных образований Тогучинского района Новосибирской области, необходимостью модернизации, существующей ГРС и теми финансовыми возможностями, которые могут быть реализованы в настоящее время в Тогучинском районе Новосибирской области.

Система программных мероприятий, состоящая из перечня конкретных, увязанных с целью и задачами Муниципальной программы мероприятий, приведена в  Таблице  № 2 Приложения к Муниципальной программе и включает в себя:

- разработка проектно-сметной документации;

- строительно-монтажные работы по газоснабжению р.п. Горный Тогучинского района Новосибирской области;

- строительно-монтажные работы по газоснабжению Буготакского сельсовета  Тогучинского района Новосибирской области;

- строительно-монтажные работы по газоснабжению Репьевского Тогучинского района Новосибирской области;

- работы по строительству(реконструкции) котельных р.п. Горный  Тогучинского района новосибирской области;

- перевод жилых домов (квартир) на использование природного газа для отопления и пище приготовления.

6. Механизм реализации и система управления Муниципальной программы

Настоящая Муниципальная программа разработана администрацией Тогучинского района и направлена на обеспечение координации деятельности основных исполнителей, осуществление контроля за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием бюджетных средств.

Реализация Муниципальной программы осуществляется через систему программных мероприятий, которая состоит из перечня конкретных, увязанных с целью и задачами программных мероприятий.

В ходе реализации Муниципальной программы администрация Тогучинского района обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей, осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств.

7.Ресурсное обеспечение Муниципальной программы

Прогнозный объем финансирования определен исходя из объемов финансирования, предусмотренного проектом бюджета Новосибирской области на 2017-2020 годы и софинансирования из средств местного бюджета. Финансовые затраты на период реализации Муниципальной программы 2017-2020гг., предусмотрен в объеме 178 923,2 тыс. руб.

Сводные финансовые затраты приведены в Таблице №3 Приложения к Муниципальной программе.

Объемы финансирования Муниципальной программы из бюджета Тогучинского района Новосибирской области на очередной финансовый год могут корректироваться в зависимости от наличия доходных источников и хода реализации Муниципальной программы.

8. Ожидаемые результаты от реализации Муниципальной программы.

Эффективность реализации Муниципальной программы можно оценить по показателям социальной и экономической значимости достигнутых результатов.

По социальным показателям:

реализация мероприятий Муниципальной программы позволит обеспечить

- повышение уровня комфортности,

- безопасность условий проживания населения Тогучинского района Новосибирской области, в том числе из-за повышения надежности работы объектов жилищно-коммунального комплекса (котельных),

- уменьшение размера вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

По экономическим показателям:

разработка проектно-сметной документации (ПСД) для дальнейшей газификации Тогучинского района Новосибирской области, в объеме 1 ПСД.

увеличение сети распределительных газопроводов на 63,7 км для дальнейшего подключения потребителей газа;

увеличение количества потребителей газа, за счет:

- строительства (реконструкции) 2 объектов - муниципальные котельные;

- перевод на использование природного газа 1800 домовладений (квартир).

9. Управление, контроль реализации и оценка эффективности Муниципальной программы

Для управления и контроля реализации Муниципальной программы ОСКДХиТ формирует план реализации мероприятий Муниципальной программы (далее - План реализации мероприятий).

План реализации мероприятий утверждается постановлением Администрации района.

После утверждения Плана реализации мероприятий (внесения в него изменений) ОСКДХиТ, в течение 5 рабочих дней:

1) размещает План реализации мероприятий в актуальной редакции и соответствующее постановление Администрации о его утверждении (о внесении изменений) на официальном сайте Администрации района в разделе Документы/Муниципальные программы;

2) предоставляет копию Плана реализации мероприятий (внесения в него изменений) в отдел внутреннего муниципального финансового контроля Администрации района (далее – ОВМФК).

В целях контроля реализации Муниципальной программы ОВМФК осуществляет мониторинг её реализации.

Объектом мониторинга являются значения показателей (индикаторов) Муниципальной программы и ход реализации мероприятий Муниципальной программы.

Мониторинг реализации Муниципальной программы проводится на основе отчётов о ходе и результатах реализации Муниципальной программы.

ОСКДХиТ по итогам отчетного года осуществляет подготовку годового отчёта о ходе и результатах реализации Муниципальной программы.

ОСКДХиТ в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным, направляет в ОВМФК:

1) годовой отчёт о ходе и результатах реализации Муниципальной программы.

По итогам полугодия Отчёт о ходе и результатах реализации Муниципальной программы представляется ОСКДХиТ в ОВМФК - до 30 июля текущего года.

Вместе с Отчётом о ходе и результатах реализации Муниципальной программы ОСКДХиТ предоставляет пояснительную записку, содержащую качественные и количественные результаты выполнения мероприятий, анализ возникающих проблем и предложения по их устранению, а также актуальную редакцию Муниципальной программы.

С целью осуществления контроля за ходом реализации Муниципальной программы и своевременным принятием мер по повышению эффективности реализации и расходования средств на её реализацию, проводится оценка эффективности реализации Муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы производится ежегодно, ОВМФК, в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным.

Отчёт по эффективности реализации Муниципальной программы составляется ОСКДХиТ и предоставляется в ОВМФК до 15 марта года, следующего за отчётным годом.

По результатам оценки эффективности Муниципальной программы принимается решение о целесообразности дальнейшей реализации Муниципальной программы, необходимости внесения изменений или о досрочном прекращении реализации Муниципальной программы, а также сокращении на текущий финансовый год либо на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований как на её реализацию в целом, так и отдельных мероприятий Муниципальной программы.

Для обеспечения возможности открытости информации ОСКДХиТ на официальном сайте Администрации района размещает:

утверждённую Муниципальную программу (проект изменений в Муниципальную программу) – в разделе: Документы/Муниципальные программы/Действующие муниципальные программы в течение 5 рабочих дней после утверждения;

утверждённый План реализации мероприятий Муниципальной программы (проект изменений в План реализации мероприятий Муниципальной программы) – в разделе: Документы/Муниципальные программы/Планы реализаций мероприятий Муниципальных программ в течение 5 рабочих дней после утверждения.

В целях обеспечения доступа к информации о реализации муниципальных программ ОСКДХиТ размещает на официальном сайте Администрации района годовые отчеты о ходе реализации Муниципальных программ – до 15 апреля года, следующего за отчетным годом. Информация об отчетах размещается в разделе: Документы/Муниципальные программы/ отчеты о ходе реализации Муниципальных программ.