ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

«Повышение безопасности дорожного движения

в Тогучинском районе Новосибирской области

на 2024 – 2026 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Муниципальной программы

(тыс. руб.)

| Наименование программы, мероприятия | Наименование показателя | Значение показателя в том числе по годам реализации |  |  |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | Итого |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Повышение Безопасности дорожного движения в Тогучинском районе Новосибирской области на 2024-2026 годы | Всего сумма затрат, в том числе: | 113078,61246 | 188709,21075 | 152490,82684 | 454278,65005 | ОДХиТ, МП | -сокращение числа погибших в ДТП составит не менее 1 человек ежегодно -увеличение удельного веса автодорог с твердым покрытием в общей протяженности автодорог местного значения; |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 78732,20000 | 145779,74697 | 115658,01035 | 340169,95732 |  |  |
|  | местный бюджет | 34346,41246 | 42929,46378 | 36832,81649 | 114108,69273 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Цель: Сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Задача: Снижение аварийности на дорогах Тогучинского района Новосибирской области путем обеспечения и сохранности автомобильных дорог местного значения, и искусственных сооружениях на них. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Ремонт автомобильных дорог в Тогучинском районе | Количество км. | 1 | 2,697 | 1,394 | 5,091 | ОДХиТ, МП | -протяжённость отремонтированных автомобильных дорог к 2026 году составит не менее 5 км |
|  | Стоимость единицы | 12130,63771 | 9051,40974 | 20959,53787 | 12916,88972 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | 12130,63771 | 24411,65209 | 29217,5958 | 65759,88560 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 12000,00000 | 17631,78974 | 29631,78974 |  |  |
|  | местный бюджет | 12130,63771 | 12411,65209 | 11585,80605 | 36128,09585 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2.Капитальный ремонт автомобильных дорог в Тогучинском районе | Количество км. | 1,83 | 2,91 | 1,76 | 6,5 | ОДХиТ, МП | -протяжённость автомобильных дорог где был проведён капитальный ремонта к 2026 году составит не менее 6,5 км |
|  | Стоимость единицы | 32964,90348 | 41907,27498 | 52241,95684 | 42187,96732 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | 60325,77337 | 121950,17020 | 91945,84405 | 274221,78762 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 59722,51564 | 120779,74697 | 91026,22061 | 271528,48322 |  |  |
|  | местный бюджет | 603,25773 | 1170,42323 | 919,62346 | 2693,30440 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3.Ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах Тогучинского района. | Количество шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | ОДХиТ, МП | ремонт моста в с. Боровое Заречного сельсовета Тогучинского района |
|  | Стоимость единицы | 8516,36469 | 0 | 0 | 8516,36469 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | 8516,36469 | 0 | 0 | 8516,36469 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 8431,20104 | 0 | 0 | 8431,20104 |  |  |
|  | местный бюджет | 85,16365 | 0 | 0 | 85,16365 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4. Содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности Тогучинского района | Количество км. | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 303,6 | ОДХиТ, МП | -содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности Тогучинского района в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям составит не менее 101,2 км ежегодно |
|  | Стоимость единицы | 105,58633 | 130,68005 | 70,36618 | 107,20450 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | 10685,33669 | 14740,89175 | 7121,05799 | 32547,28643 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 10578,48332 | 13000,00000 | 7000,00000 | 30578,48332 |  |  |
|  | местный бюджет | 106,85337 | 1740,89175 | 121,05799 | 1968,80311 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5. Финансирование по содержанию автомобильных дорог в поселениях Тогучинского района. | Количество км. | 100 | 100 | 100 | 300 | ОДХиТ, МП | -содержание автомобильных дорог, в поселениях в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям составит не менее 100 км ежегодно |
|  | Стоимость единицы | 127,85500 | 198,68497 | 177,08329 | 167,87441 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | 12785,50000 | 19868,49671 | 17708,32900 | 50362,32571 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет | 12785,50000 | 19868,49671 | 17708,32900 | 50362,32571 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.6. Подготовка проектно-сметной документации и прохождения государственной экспертизы | Количество шт. | 5 | 3 | 5 | 13 | ОДХиТ, МП | К концу реализации муниципальной программы подготовка ПСД составит не менее 13 шт. |
|  | Стоимость единицы | 1707,00000 | 2546,00000 | 1279,600000 | 1736,23076 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | 8535,00000 | 7638,00000 | 6398,00000 | 22571,00000 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет | 8535,00000 | 7638,00000 | 6398,00000 | 22389,00000 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого затрат по задаче 1 в том числе: |  | 112978,61246 | 188609,21075 | 152390,82684 | 453978,65005 |  |  |
| Итого затрат по задаче 1 в том числе: | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ОДХиТ, МП |  |
|  | областной бюджет | 78732,20000 | 145779,74697 | 115658,01035 | 340169,95732 |  |  |
|  | местный бюджет | 34246,41246 | 42829,46378 | 36732,81649 | 113808,69273 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. Задача: Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Проведение пропагандисткой работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма при ДТП в общеобразовательных учреждениях Тогучинского района | Количество шт. | 12 | 12 | 12 | 36 | МП, ГИБДД | Проведение не менее 12 шт. встреч в общеобразовательных учреждениях по профилактике детского травматизма ежегодно. |
|  | Стоимость единицы | х х х х |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2. Осуществление мероприятий по изготовлению материалов для наглядной агитации по Правилам дорожного движения, направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий на территории Тогучинского района Новосибирской области (изготовление листовок- брошюр). | Количество шт. | 100 | 100 | 100 | 300 | ОДХиТ, МП | Ежегодно будет изготавливаться не менее 100 шт. наглядной агитации. |
|  | Стоимость единицы | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 300,00000 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 300,00000 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.3. Проведение комиссии по безопасности дорожного движения | Количество шт. | 4 | 4 | 4 | 12 | МП, ГИБДД | Количество проведенных комиссий по БДД составит не менее 4 шт. ежегодно. |
|  | Стоимость единицы | х | х | х | х |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого затрат по задаче 2 в том числе: | Итого затрат по задаче | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 300,00000 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 300,00000 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого затрат по программе, в том числе: | Итого затрат по программе | 113078,61246 | 188709,21075 | 152490,82684 | 454278,65005 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 78732,20000 | 145779,74697 | 115658,01035 | 340169,95732 |  |  |
|  | местный бюджет | 34346,41246 | 42929,46378 | 36832,81649 | 114108,69273 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

ОДХиТ – Отдел дорожного хозяйства и транспорта.

МП – Муниципальные поселения Тогучинского района Новосибирской области.

ГИБДД- Государственная инспекция по безопасности дорожного движения.